**Term Of Reference**

**No. ToR-PSI-22-06**

**Proyek Sistem Informasi Semester VI 2022/2023**

| **Pemberi Kerja (*Job owner*)**  *Pdt. Juliana. IP. Sibuea S.Th* | **Penerima Kerja** (Mahasiswa IT-DEL)  1.12S19005 - Amelia Jane Audri Lumbanraja  2. 12S19025 - Petrus Aquanur Sinaga  3. 12S19030 - Jaime Christ Bonar Sirait  4. 12S19046 - Sri Ningsih Ompusunggu  5. 12S19052 - Mulyani Gabe Sayoni Simanjuntak |
| --- | --- |

**Periode Kerja (*Job Period*):**

16 Minggu Akademik (mulai 14 Februari 2022 s.d. 13 Juni 2022)

**Topik (*Topic*):**

Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKI Parsoburan Resort Habinsaran Berbasis Web

**Uraian Singkat (*Brief Description*):**

Perkembangan teknologi di zaman sekarang semakin hari semakin pesat, hal ini ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data dalam berbagai aspek. Saat ini sudah banyak organisasi maupun usaha yang bergantung pada teknologi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat menunjang dalam efisiensi dan efektivitas untuk memenuhi visi dan misi dari usaha maupun organisasi tersebut.

Gereja HKI Parsoburan merupakan salah satu tempat persekutuan atau beribadah bagi umat kristiani yang tinggal di Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba. Saat ini, Gereja ini masih belum banyak diketahui oleh banyak orang, secara khusus bagi yang tinggal diluar daerah Parsoburan. Hal ini disebabkan oleh lokasi yang tidak terlalu strategis dan tidak adanya sistem informasi tentang Gereja secara lengkap. Informasi-informasi yang terkait dengan gereja saat ini masih disampaikan secara manual yaitu setiap selesai ibadah saja, dan juga untuk umat yang ingin mendaftarkan diri menjadi jemaat baru, update data jemaat, jemaat keluar atau meninggal, pendataan jemaat HKI Parsoburan, untuk pendaftaran baptisan, pendaftaran naik sidi, dan pendaftaran pernikahan masih dilakukan dengan cara manual, yaitu mendata diri kepada pengurus gereja secara pribadi.

Dikarenakan sistem yang digunakan gereja masih secara manual dan mengakibatkan proses bisnis yang kurang terorganisir, maka diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu proses bisnis yang sebelumnya manual menjadi terautomasi atau tersistem.

Adapun yang akan menjadi user atau pengguna dari sistem yang akan dibangun ini adalah owner, admin dan umat gereja. Owner dari sistem yang akan dibangun ini adalah *Pdt. Juliana. IP. Sibuea, S.Th* selaku pendeta di gereja HKI Parsoburan. Masing-masing user memiliki fungsi fitur yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Owner dapat mengelola informasi atau pengumuman terkait gereja. Admin bertanggung jawab dalam tata kelola atau menambah informasi pada website, sedangkan umat gereja dapat melihat informasi dan melakukan pendaftaran terkait jemaat baru, baptisan, naik sidi, pernikahan dan lainnya. Supervisor berperan sebagai pembimbing dalam pelaksanaan proyek, memberi arahan dan review kepada mahasiswa agar proyek dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun proses-proses yang akan ditangani dalam sistem informasi ini, sebagai berikut:

1. Registrasi Jemaat Gereja HKI Parsoburan

Pada sistem nantinya akan memuat fungsi untuk mendaftar menjadi jemaat baru di Gereja HKI Parsoburan. Yang sebelumnya proses pendaftaran menjadi jemaat baru dilakukan secara manual dengan mendaftarkan diri secara langsung kepada pihak pengurus gereja.

1. Pengelolaan data jemaat

Pada sistem ini akan memuat informasi pendataan anggota jemaat, seperti data anggota jemaat yang baru bergabung, data anggota jemaat yang baru lahir, dan data anggota jemaat yang meninggal. Sehingga semua pendataan ini dilakukan dengan satu sistem dan mengurangi resiko data tercecer.

1. Pendaftaran Sakramen Gereja (baptisan kudus, naik sidi, pernikahan, dan lain-lain),

Pada sistem akan memberikan fasilitas kepada anggota jemaat agar dapat mendaftarkan diri untuk sakramen baptisan kudus, naik sidi, pernikahan, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh gereja melalui sistem. Pendaftaran ini akan membuat proses yang lebih cepat dibanding cara manual sebelumnya. Karena tidak perlu harus menemui pihak gereja untuk mendaftarkan diri. Hanya melalui sistem, berkas-berkas yang diperlukan untuk sakramen tersebut dapat dilampirkan dalam sistem.

1. Informasi mengenai gereja

Pada sistem akan dipaparkan juga berita-berita maupun informasi yang berhubungan dengan gereja HKI Parsoburan, mengenai jadwal peribadahan, sejarah, visi-misi, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja. Sehingga informasi-informasi ini dapat dilihat oleh jemaat pada sistem.

1. Laporan statistik data jemaat

Sistem akan menampilkan informasi statistik jemaat setiap minggunya. Data ini akan memuat jumlah anggota jemaat yang menghadiri ibadah setiap minggunya yang dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu: laki-laki, perempuan dan anak-anak.

1. Laporan keuangan gereja

Sistem akan menampilkan keuangan gereja yang diperoleh setiap minggunya saat ibadah dilaksanakan. Laporan keuangan merupakan laporan keuangan persembahan setiap minggu saat melaksanakan ibadah.

**Hasil dan *Deliverables* (*Result*):**

Hasil dan Deliverables dari pengerjaan proyek Sistem informasi Gereja HKI Parsoburan, yaitu sebagai berikut:

1. Deliverables dokumen
2. [ToR\_PSI-22-06] *Term of Reference*ToR merupakan dokumen yang berisikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan selama pengerjaan proyek.
3. [PiP-PSI-21-06] Project Implementation Plan  
   PiP merupakan dokumen yang berisi penjelasan mengenai timeline dan ruang lingkup pengerjaan proyek.
4. [URS-PSI-21-06] *User Requirement Specification*

URS merupakan dokumen yang berisikan penjelasan spesifikasi kebutuhan client dan sebagai petunjuk terhadap sistem yang akan dibangun.

1. SyRS-PSI-21-06] *System Requirement Specification*SyRS merupakan dokumen yang perangkat lunak yang dibutuhkan dalam Pembangunan sistem.
2. [SDD-PSI-21-06] *Software Design Document*SDD merupakan dokumen yang berisikan gambaran user interface dari sistem informasi yang akan dibangun.
3. [TD\_PSI-21-06] *Technical Document*TD merupakan kumpulan dokumen ToR, PiP, URS, SyRS, SDD serta implementasi produk.
4. Sistem Informasi Gereja HKI Parsoburan Resort Habinsaran

**Pendekatan dalam Melaksanakan Pekerjaan (*Working Approach*) :**

Pendekatan dalam melaksanakan pekerjaan Proyek kami lakukan yaitu, sebagai berikut:

* Melakukan Surveying atau interview dengan pihak-pihak terkait kebutuhan (requirement gathering).
* Surfing di Internet untuk memperoleh gambaran proses pengembangan sistem informasi Gereja HKI Parsoburan.
* Menganalisis informasi yang diperoleh dari pihak terkait maupun Internet untuk diteruskan ke tahap desain.
* Mendokumentasikan perjalanan pelaksanaan pengembangan dalam log activity dan catatan-catatan mengenai materi yang dijadikan dasar gagasan dalam merancang Sistem Informasi Gereja HKI Parsoburan.
* Mempresentasikan hasilnya dalam bentuk laporan, produk Sistem Informasi Gereja HKI Parsoburan, dan presentasi lisan dalam sebuah sidang seminar yang dihadiri dewan penguji beserta owner dari topik yang dikerjakan.

**Lingkup (*Scope*):**

Lingkup persiapan dan kegiatan yang akan dilakukan yaitu, sebagai berikut:

* Mempersiapkan rencana kerja dan menuangkannya menjadi dokumen Project Implementation Plan (PiP)
* Melakukan pengumpulan kebutuhan dari pengguna dan pihak-pihak terkait.
* Melaksanakan analisis terhadap kebutuhan pengguna serta menuliskannya dalam bentuk User Requirement Specification (URS). Kemudian menyusun spesifikasi dari sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam bentuk System Requirement Specification (SyRS).
* Mendesain gambaran user interface Sistem Informasi Gereja HKI Parsoburan.
* Mengikuti proses pembimbingan dengan supervisor untuk memperoleh arahan terhadap persoalan yang dihadapi selama pengerjaan proyek.
* Mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan serta membuat video demo produk sistemnya.
* Mempersiapkan bahan presentasi dan mempresentasikannya di acara seminar akhir.

**Persyaratan Masukan (*Input requirement*):**

* Durasi waktu pengerjaan adalah 16 minggu yang dikerjakan secara tim yang terdiri dari 5 mahasiswa
* Dosen pembimbing (Supervisor) dapat membimbing dan memberi arahan atau review terhadap kendala yang dihadapi tim proyek selama pengerjaan
* Perangkat-perangkat yang digunakan selama kegiatan adalah sebuah laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 dan RAM 8 GB
* Software yang mendukung pembangunan website adalah:
* Sistem operasi windows 10
* DBMS HeidiSQL
* Framework Laravel
* Bizagi Modeler
* Balsamiq Mockups

**Perkiraan Pelaksanaan Aktivitas (*Activity Estimation*) :**

*Pelaksanaan kegiatan ISP dapat dilihat pada tabel berikut ini.*

| **No** | **Kegiatan** | **Durasi** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| *1.* | *Group forming* | *1 minggu* | Koordinator mata kuliah proyek sistem informasi membagi mahasiswa kedalam beberapa kelompok |
| *2.* | *Brainstorming & topic selection* | *2 minggu* | Setiap kelompok melakukan brainstorming dari masing-masing ide setiap anggota kelompok dan supervisor menyeleksi topik dari hasil brainstorming dan mengesahkan 1 topik final proyek yang akan dikerjakan tim proyek |
| 3. | *Pembuatan dokumen ToR & PiP* | 1 Minggu | Mengerjakan dokumen ToR & PiP berdasarkan ide yang akan dikembangkan |
| 4. | Pembuatan dokumen URS | 1 Minggu | Mengerjakan dokumen URS berdasarkan analisis bisnis proses yang terjadi |
| 5. | Pembuatan dokumen SyRS | 2 Minggu | Mengerjakan dokumen SyRS sesuai hasil pemaparan dokumen URS |
| 6. | Pembuatan dokumen SDD | 3 Minggu | Mengerjakan dokumen SDD yang berisi mockup dari desain sistem database |
| 7. | Pembuatan dokumen TD | 3 Minggu | Mengerjakan dokumen technical yang berisi progress perkembangan sistem yang akan dibangun |
| 8. | Implementasi | 14 Minggu | Penerapan hasil rancangan analisis dan desain ke dalam kode program |
| 9. | Testing dan evaluasi dokumen | 1 Minggu | Pengujian sistem yang telah dibangun dan evaluasi dokumen dengan supervisor |
| 10. | Final Product & TD | 1 Minggu | Melakukan pengumpulan final artefak dokumen dari sistem yang dibangun |
| 11. | Seminar | 1 Hari | Pelaksanaan seminar oleh semua anggota kelompok dengan penguji |

Sitoluama, 28 Februari 2022

| User | Koordinator PSI | Supervisor |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Pdt. Juliana. IP. Sibuea, S.Th | Mario E. S. Simaremare, S.Kom., M.Sc. | Humasak Tommy Argo Simanjuntak, ST, M.ISD |